项目章程

* **项目名称**

代跑侠

* **项目经理**

刘金辀

* **项目背景**
* 随着网络时代的不断发展，目前很多大学生已逐渐习惯网上购物，通过淘宝、京东、苏宁易购等平台享受到了电子商务带来的便利。享受便利的同时，他们每天有很多快递被其高校的菜鸟驿站等快递服务部代签；而他们想要拿到自己的快递物品需要在菜鸟驿站等地进行长时间的排队等候。
* **项目目标**

为在校大学生解决取快递难，浪费时间等痛点，使宝贵的大学生活变得更加丰富多彩；

**项目范围**

* + 商家支持：相关产品的品牌引入
  + 抢单者功能：接受订单、下单、押金缴纳、个人中心；
  + 发单者功能：发布订单、信息认证、状态查询、个人中心；
  + 管理员功能：信息审核、订单查询，用户管理
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1-2月：产品进入测试和展示阶段

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**