软件自动测试平台风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 开发人员认可度不高 | 没有足够的信任，能够将自己的项目放到平台上进行测试 | 商业风险 | 高 | 高 | 高天禹，李春良 | 深入分析开发群体特点和需求，设计出符合他们的软件自动测试平台 |
| R2 | 外包公司参与度不高 | 商家对平台测试流程的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 | 高 | 高 | 高天禹，李春良 | 深入分析外包公司群体特点和需求，设计出符合他们的软件自动测试平台 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 李春良 | 及时调度相应的人员到位 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 李春良 | 及时争取引进投资 |