项目章程

* **项目名称**

Testing

* **项目经理**

李春良

* **项目背景**

在当前的IT行业，每一个团队都需要一个测试人员，或者开发公司、开发团队需要对自己的产品和项目进行测试，测试需求量大，开销也大，测试工作繁琐复杂。

* **项目目标**

建设并运营一个能够对代码和产品进行及解析和测试的平台，为没有测试团，没有测试条件的团队和公司提供便捷的测试环境。。

* **项目范围**
  + 公司支持：提交项目，对要进行的测试类型进行选择，性能测试，功能测试进行选择；
  + 个人，团队需求：提交项目，对要进行的测试类型进行选择，性能测试，功能测试进行选择；
  + 公共功能：测试软件的推荐，测试知识的学习；
  + 管理员功能：对测试项目进行收费评估，对测试项目出现的问题进行分析和反馈；
* **进度**

2019．5月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 5.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 5.10前确定产品定位；
* 5.15前完成第一版界面原型；
* 5.20前确定第一版产品范围；
* 5.25前完成主要技术点研究；
* 5.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．6月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．7—9月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**