|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 程序员认可度不高 | 没有足够优势向程序员展示自动化测试产品要比人工测试更快，更方便 | 商业风险 |
| R2 | 公司参与度不高 | 公司对测试产品务的信任不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现大任务量工作量的软件的测试 | 由于测试产品的抗压性不够，可能会在项目分析阶段，或者测试阶段崩溃 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |