项目章程

* **项目名称**

Sharemate

* **项目经理**

方玉珍

* **项目背景**
* 随着网络时代的不断发展，很多人喜欢把自己的精彩瞬间晒到网络上，与更多的人分享。我们的团队就开发了Share Mate这样一个平台，用户可以再Share Mate上分享自己生活中有趣的部分，也可以看到其他人的不一样的美好生活。
* **项目目标**

为用户分享生活的社区交流平台，为用户发现自己感兴趣的生活内容或者上传分享自己的心得以及完成线上购物提供基础平台。

* **项目范围**
  + 商家支持：相关产品的品牌引入
  + 用户购买：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、产品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、分享笔记审核，用户管理
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1-2月：产品进入测试和展示阶段

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**